TECMILENIO

OPTATIVA PRÁCTICA

ACTIVIDAD 4 · FASE 4

Presentación ejecutiva verbal

Alan Haziel Miguel Castillo · Al03111603

Daniel Guillermo Lecompte de los Rios

Air Freight Consol

# PROYECTO: AUTOMATIZACIÓN DE FACTURACIÓN CON IA

Validación automática de partidas y detección de tratados comerciales

## Discurso de la presentación ejecutiva (≈ 2:00 min)

Buenas tardes, soy Alan Castillo y les presento el proyecto de automatización de facturación con IA en Air Freight Consol. Hoy cada factura que recibimos trae entre 150 y 300 partidas que se validan a mano, una por una. Esto nos toma alrededor de 90 minutos por factura, el 30% de las partidas sale con algún error, y los tratados comerciales mal aplicados terminan en reclamos de clientes y pérdidas para la empresa.

Por eso nos planteamos un objetivo claro: reducir los errores de validación al 3%, bajar de 15 minutos a 5 segundos la revisión de país y tratado, y dejar cada factura en unos 20 minutos.

Para lograrlo, primero documentamos el proceso actual en ocho pasos. Después aplicamos dos herramientas de análisis, el diagrama de Ishikawa y los cinco porqués, y descubrimos que la causa raíz era doble: la validación completamente manual y la falta de acceso técnico por parte de IT. Con eso rediseñamos el proceso. Automatizamos cinco de los pasos y ahora la líder de facturación solo revisa las excepciones. Construimos un prototipo, lo probamos en dos rondas de 20 facturas reales y, con la retroalimentación de Arely, hicimos cuatro ajustes.

El resultado es que la exactitud subió de 70% a 96% y el tiempo bajó de 90 a 21 minutos por factura. Eso representa un ahorro de unos 140 pesos por factura y cerca de 12 mil pesos al mes en retrabajo. El retorno estimado es de 554% al año, y la inversión se recupera en menos de dos meses.

Como siguientes pasos, vamos a formalizar un acuerdo de servicio con IT, correr dos semanas en paralelo con el proceso manual, capacitar al equipo con el manual de uso, terminar de limpiar el catálogo y replicar este modelo en el área de aduanas. Muchas gracias.

Nota de ensayo: duración objetivo de 1:45 a 2:15 min; orden de la rúbrica: contexto, objetivo, metodología, resultados y próximos pasos. Hablar sin leer.